República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Defensa

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada

UNEFA – Núcleo: Falcón – Punto Fijo

Ingeniería de Sistemas – 3er Semestre – Sección: D1

Asignatura: Sistemas Administrativos

PLAN DE FORTALECIMIENTO DIGITAL PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS VENEZOLANAS

| Profesora: |  | Autores |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Glamir Tulia Gómez Marín |  | García, Gabriel | C.I: 32.028.603 |
|  |  | Guanipa, José | C.I: 32.153.215 |
| Fecha: |  | Guerra, Jesús | C.I: 32.416.344 |
| 02/06/2026 |  | Petit, José | C.I: 32.569.485 |

Punto Fijo, junio de 2026

Indice

Contenido

INTRODUCCIÓN	3

NOMBRE DEL PLAN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	4

Descripción de la empresa	4

Misión y visión	5

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	6

CRONOGRAMA DE LAS TAREAS	7

# INTRODUCCIÓN

Un plan de desarrollo organizacional es una estrategia que permite estructurar y alinear los diferentes componentes de una empresa, los procesos y reconocer los cambios del ambiente y la función organizacional en el proceso de cambio organizacional, para alcanzar objetivos comunes de manera sostenible. Este plan no solo ayuda a crear una organización funcional y autónoma, a su vez, también garantiza que las personas clave estén preparadas para liderar de forma adecuada. Las estructuras organizativas han cambiado significativamente. Hoy en día, se están dejando atrás los modelos jerárquicos y verticales, en los que todo desarrollo de las decisiones dependía de un solo líder. En su lugar, se están adaptando estructuras más horizontales y colaborativas, donde la autonomía de los equipos y el liderazgo distribuido son fundamentales para el éxito.

En el entorno empresarial actual, la tecnología se ha convertido en el motor de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en Venezuela, facilitando desde la gestión de pagos hasta la comunicación con los clientes. Sin embargo, a su vez ha expuesto a las organizaciones a riesgos que parecen invisibles pero que son críticos, donde el eslabón más vulnerable no son los equipos ni el software, sino las personas que los operan.

El presente plan de desarrollo organizacional propone el diseño y la estructura de un sistema de concienciación y auditoría básica de ciberseguridad adaptado a la realidad del sector comercial local. El objetivo principal no es la adquisición de infraestructuras tecnológicas costosas, sino, la transformación de la cultura interna de los colaboradores a través del modelo de investigación – acción. Mediante un diagnóstico preventivo y un programa formativo práctico, este proyecto busca dotar a los trabajadores de las herramientas conductuales necesarias para identificar amenazas comunes como el fraude, el phishing y el manejo inseguro de datos, convirtiendo los hábitos digitales del personal en la primera línea de defensa de la organización y garantizando la continuidad del negocio.

# NOMBRE DEL PLAN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

- Sistema de concientización y auditoría básica de ciberseguridad para empresas venezolanas

## Descripción de la empresa

La organización seleccionada para la aplicación de este plan es una pequeña y mediana empresa (PYME) del sector comercial local de Punto Fijo, Estado Falcón. Su actividad económica principal se centra en la comercialización y distribución de bienes de consumo diario, operando en un entorno donde la gestión de transacciones mediante herramientas digitales —como BioPago, Pago Móvil y canales de atención al cliente a través de WhatsApp Business— es fundamental para la continuidad de sus operaciones cotidianas. Al ser una entidad comercial de pequeña escala, cuenta con una estructura organizativa mayormente horizontal y un equipo de trabajo reducido, donde el personal operativo asume roles multifuncionales directamente relacionados con el manejo de la tecnología y la atención al público.

A pesar de su dinamismo en el mercado local, la empresa presenta una notable vulnerabilidad en su entorno operativo debido a la ausencia de políticas formales de seguridad digital y a la falta de capacitación de su personal en el manejo de riesgos informáticos. Actualmente, la organización carece de manuales de convivencia tecnológica o de un sistema de control básico que regule el uso de redes compartidas y el resguardo de accesos financieros. Por lo tanto, la entidad se define como el sujeto idóneo para la implementación de este proyecto, requiriendo un proceso de transformación de su cultura interna que convierta las conductas diarias de sus colaboradores en la primera línea de defensa ante las amenazas digitales del entorno nacional.

El abordaje integral de esta realidad se ejecutará bajo el marco del Plan de Desarrollo Organizacional, titulado formalmente "Sistema de concientización y auditoría básica de ciberseguridad para empresas venezolanas". La intervención dentro de la empresa no buscará imponer gastos en infraestructuras tecnológicas complejas, sino implantar una metodología de investigación-acción que asimile las limitaciones de conectividad y presupuesto del comercio. Mediante un cronograma estructurado en 24 semanas de actividades, se pretende formalizar nuevas reglas de juego a través de manuales sencillos de convivencia digital y auditorías de control. Con esto, la organización logrará institucionalizar una cultura interna de resiliencia digital que mitigue los riesgos conductuales de su personal y garantice la total continuidad del negocio frente a los incidentes informáticos del entorno.

Descripción del plan de desarrollo organizacional

Este plan de desarrollo organizacional, llamado “Sistema de concientización y auditoría básica de ciberseguridad para empresas venezolanas” es, básicamente, un programa de consultoría preventiva de naturaleza tecno-estructural para ayudar a las pequeñas empresas venezolanas (PYMEs). Su propósito fundamental es el diseño, estructuración y ejecución de un sistema de mitigación de riesgos digitales concebido exclusivamente para la realidad de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en Venezuela. Este plan actúa directamente sobre el entorno operativo de la organización, identificando las brechas de seguridad en el manejo de datos, para luego corregirlas mediante la formación directa del personal. La idea es revisar es cómo trabaja el personal en su día a día y enseñarles a usar las herramientas digitales de forma segura para evitar estafas y hackeos.

El proyecto se rige de manera estricta bajo el modelo de investigación-acción, un enfoque interesante de desarrollo organizacional que garantiza que ninguna acción se ejecute de forma genérica e improvisada. El plan inicia con un riguroso levantamiento de datos en el campo de trabajo, permitiendo que la intervención se adapte a las limitaciones eléctricas, de conectividad y presupuestas propias de cada comercio local. A través de su marco teórico, el proyecto asegura una transición fluida entre el hallazgo técnico de las fallas y la ejecución de las soluciones formativas, involucrando activamente tanto a la gerencia como a los empleados en el proceso.

En el orden operativo, el plan se articula a través de dos ejes de acción simultáneos pero diferenciados. El primer eje comprende la ejecución de una auditoría básica de control, la cual funciona como el instrumento de diagnóstico primario para evaluar las rutinas del personal (como el resguardo de accesos a Pago Móvil, BioPago y la gestión de contraseñas de correos institucionales). El segundo eje se concentra en el Diseño Instruccional y Capacitación Continua, traduciendo los hallazgos del diagnóstico en talleres prácticos de concienciación donde el trabajador aprende a reconocer y repeler amenazas comunes como la ingeniería social, el phishing y el secuestro de cuentas de WhatsApp Business.

Finalmente, el plan establece como meta organizativa la institucionalización de una cultura de resiliencia digital dentro de la empresa asistida, formalizando nuevas reglas de juego a través de manuales sencillos de convivencia tecnológica. Al concluir el cronograma establecido de veinticuatro (24) semanas, el proyecto no solo habrá corregido las conductas de riesgo inmediatas del personal, sino que entregará a la entidad comercial un portafolio de control completamente estructurado y medido. Esto transforma el comportamiento diario de los colaboradores en un escudo activo, asegurando la continuidad de las operaciones comerciales frente a los incidentes informáticos más comunes del entorno nacional.

## Misión y visión

- MISIÓN:

“Capacitar a las pequeñas organizaciones venezolanas en la identificación de riesgos digitales mediante auditorías de control básico y programas de concienciación humana, transformando la cultura interna de los trabajadores en un escudo activo contra ataques e incidentes informáticos”.

- VISIÓN:

“Ser un modelo metodológico replicable de seguridad digital preventiva para el sector comercial de pequeña escala en Venezuela, demostrando que la protección de datos y la continuidad del negocio son alcanzables sin necesidad de altas inversiones en infraestructura tecnológica”.

# DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Para la ejecución efectiva del presente plan, las actividades se encuentran estructuradas de manera sistemática en cuatro (4) bloques metodológicos e independientes. Esta división permite abordar la problemática de la ciberseguridad desde una perspectiva integral dentro de la organización, iniciando con el levantamiento de datos en el campo y concluyendo con la medición del cambio conductual. Cada bloque representa un pilar operativo diseñado para corregir las vulnerabilidades del factor humano y establecer nuevos hábitos de protección digital, los cuales se detallan de forma específica a continuación:

- Bloque 1: Diagnóstico Operativo (Auditoría Básica)

Esta actividad comprende el levantamiento de información inicial dentro de la organización. Consiste en la aplicación de listas de verificación diseñadas para evaluar los hábitos digitales de los colaboradores, enfocándose en la detección de vulnerabilidades críticas como el manejo de contraseñas de correos institucionales, el resguardo de accesos a plataformas financieras (Pago Móvil y BioPago) y el uso de redes de conectividad compartidas.

- Bloque 2: Diseño Instruccional (Cursos de Concienciación)

Esta actividad contempla la estructuración pedagógica del material de capacitación. En esta etapa se procesan los datos obtenidos en el diagnóstico preliminar para adaptar los talleres a las necesidades reales del negocio, desarrollando contenidos dinámicos y de fácil comprensión sobre la prevención de ingeniería social, identificación de phishing y el uso seguro de WhatsApp Business.

- Bloque 3: Gestión del Cambio Organizacional

Esta actividad se centra en la creación y entrega de manuales básicos de convivencia digital. Consiste en redactar políticas de uso tecnológico que sirvan como norma interna para la empresa, regulando de manera clara qué dispositivos personales pueden conectarse a la red comercial y estableciendo protocolos de respuesta rápida ante un posible incidente informático.

- Bloque 4: Validación y Métricas de Control

Esta actividad final tiene como objetivo medir el impacto de la intervención dentro del negocio. Se basa en la ejecución de pruebas prácticas y evaluaciones post-capacitación para comprobar si el personal modificó sus conductas de riesgo en el entorno laboral, asegurando la efectividad del sistema implementado.

# CRONOGRAMA DE LAS TAREAS

La implementación y el desarrollo del presente proyecto se encuentran proyectados para completarse en un lapso continuo de veinticuatro (24) semanas de actividades. Con el propósito de garantizar un despliegue organizado, eficiente y medible, el tiempo total de ejecución se ha segmentado formalmente en seis (6) fases sucesivas. Este esquema temporal permite validar cada etapa de la consultoría antes de avanzar a la siguiente, asegurando que la estructura del plan se adapte correctamente a la realidad operativa del entorno comercial, tal como se especifica en el siguiente cronograma:

- Fase 1: Investigación y Diseño de Instrumentos (Semanas 1 a 4)

Durante este período se realiza la recolección de los vectores de ataque y estafas más comunes en el entorno local. Asimismo, se formulan y redactan técnicamente las listas de control que se utilizarán para las auditorías básicas.

- Fase 2: Estructuración del Contenido Educativo (Semanas 5 a 8)

En esta fase se realiza el armado y diseño de los módulos didácticos para los cursos de concienciación. Durante estas semanas se cuenta con la validación del especialista técnico para garantizar que la teoría detrás del plan formativo sea precisa.

- Fase 3: Alianzas y Captación de Interés (Semanas 9 a 12)

Esta etapa se destina al acercamiento formal con gremios locales, asociaciones de comerciantes o incubadoras de negocios para presentar la propuesta. Se seleccionan los pequeños comercios que servirán como modelos para las pruebas iniciales.

- Fase 4: Ejecución de la Prueba Piloto (Semanas 13 a 16)

Fase de implementación en el campo de trabajo. Se ejecutan las auditorías básicas en los negocios seleccionados, se entregan los informes de vulnerabilidades y se dictan de forma presencial o virtual los talleres de concienciación al personal.

- Fase 5: Evaluación y Ajuste Metodológico (Semanas 17 a 20)

Período dedicado al análisis de los resultados obtenidos en el piloto. Se mide el nivel de comprensión de los empleados y se optimizan las herramientas y los tiempos de entrega con base en el feedback recibido.

- Fase 6: Empaquetamiento Final del Proyecto (Semanas 21 a 24)

En esta última fase se procede a la formalización definitiva de la metodología. Se archivan los manuales y se estructura el portafolio comercial, dejando el proyecto completamente listo y certificado para su distribución en el mercado.